PROGRAM

##### ROZVOJE

OBCE

#### SYNKOV-SLEMENO

2021-2025

schválený zastupitelstvem obce dne 9.12.2020

Pátou aktualizaci Programu rozvoje obce Synkov-Slemeno projednalo zastupitelstvo obce na období let 2021 – 2025.

OSNOVA:

I. Rozvoj a výstavba zařízení technické infrastruktury

1. Kanalizace, biologické septiky/čistírny odpadních vod.

2. Obnova povrchu místních komunikací.

3. Chodníky.

4. Úsekový radar.

5. Vodovod do nově zastavěných lokalit.

6. Rekonstrukce veřejného osvětlení - přechod na LED osvětlení.

II. Občanská vybavenost a úpravy veřejných prostranství

1.Výstavba nové budovy ZŠ a MŠ.

2.Odpadové hospodářství.

3.Salaš.

4. Revitalizace prostoru před budovou pohostinství.

5. Výměna autobusové zastávky v Synkově.

III.  Rozvoj v oblasti kultury, sportu a společenského života

1. Podpora a zachování fungujících kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí a místními spolky.

I. Rozvoj a výstavba zařízení technické infrastruktury

Název akce

1. Kanalizace, biologické septiky/čistírny odpadních vod

Popis záměru, problému

Vyřešení nakládání s odpadními vodami v obci nejméně finančně náročným způsobem. Obec nemá kanalizaci.

Většina domácností má vyvážecí jímky. Sílí tlak na komplexní řešení nakládání s odpadními vodami jak ze strany občanů (v minulosti několik stížností na nepovolené vypouštění odpadních vod), tak nadřízených orgánů (problémy při povolování nakládání s odpadními vodami od odboru životního prostředí při nové výstavbě apod.).

Jelikož je výstavba nové kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod pro obec finančně nedosažitelná, nabízí se možnost využití zdejších melioračních zařízení (většinu z nich v roce 2015 obec převzala do svého majetku) a dalších trubních vedení a v minulosti vybudované dešťové kanalizace podél hlavní silnice II/318. Obec se zaměří na přípravu obecního grantového programu, který by podporoval občany k přeměně způsobu nakládání s odpadními vodami z vyvážecích jímek na biologické septiky nebo domovní čistírny odpadních vod. Obec by dále řešila možnosti odvedení přečištěných vod z výše uvedených zařízení. Obec bude nadále řešit funkčnost a údržbu páteřních zařízení.

Plánované období realizace akce, harmonogram

Celkově 2021 – 2025.

2021 – příprava podkladů pro stanovení pravidel grantového programu obce (počet „problémových domácností“, pravidla poskytnutí grantu, výše grantu apod.)

od r. 2021 – vyhlášení obecního grantového programu, čerpání grantu, budování svodů přečištěných odpadních vod

2021 – zajištění funkčnosti páteřních zařízení, vybudování kontrolních šachet

Zdroje financování

Vlastní rozpočtované prostředky, příslušné dotační programy.

Název akce

3. Obnova povrchu místních komunikací, propojení stávajících komunikací

Popis záměru, problému

Postupná rekonstrukce povrchu ze štěrkového na asfaltový na všech místních komunikacích a údržba stávajících. Souvisejícím záměrem je propojení komunikace na pozemku č. 3182 v k.ú. Synkov a komunikace na pozemku č. 3242 v k.ú. Slemeno, tj. vybudování nové cesty kolem areálu bývalého zemědělského družstva. Jedním z efektů tohoto propojení bude rozšíření možnosti pohybu obyvatel mimo hlavní silnici II/318, kde je pohyb pěších při současném provozu a chování řidičů rizikový.

Dalším záměrem je vybudování nové komunikace okolo zemědělského areálu na Jedlině.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021 – 2025 v závislosti na finanční zdroje z dotačních prostředků vybudování nové spojnice mezi stávajícími komunikacemi a nové komunikace na Jedlině

# Zdroje financování

Vlastní rozpočtované prostředky, příslušné dotační programy.

Název akce

4. Chodníky

Popis záměru, problému

Vybudování chodníků.

Záměrem by se vyřešila bezpečnost pohybu pěších podél hlavní silnice II/318 v dílčích úsecích. V obci nelze z důvodu neexistence potřebných pozemků podél komunikace uskutečnit souvislou výstavbu chodníků v celé délce obce. Možným záměrem je výstavba dílčích úseků, které v rámci propojení obce budou poskytovat smysluplné propojení jako realizovaný úsek od parkoviště u autobusové zastávky ve Slemeně ke škole. Jednotlivé úseky by byly realizovány na etapy z důvodu finanční náročnosti projektu.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021 – 2025 realizace chodníků v rámci celé obce

# Zdroje financování

Vlastní rozpočtované prostředky, příslušné dotační programy.

Název akce

5. Úsekový radar

Popis záměru, problému

Již delší dobu se obec potýká se zvýšeným provozem na hlavní silnici II/318. Silnice II/318 je úzká, na mnoha místech se propadají krajnice, řidiči nedodržují předepsanou rychlost v obci. Vybudování chodníků vyřeší pohyb pěších mimo hlavní komunikaci, ale nevyřeší provoz v obci, proto zastupitelstvo obce začalo uvažovat o úsekovém radaru. Jednalo by se o měření rychlosti v celé obci, kdy v případě překročení rychlosti by bylo takové vozidlo zaznamenáno a řešeno v rámci přestupkového řízení. Vize celého záměru je docílení efektu zklidnění dopravy v obci, příp. odklonění osobní dopravy mimo obec na „rychlejší“ silnice I. třídy, kdy by se cesta přes naší obec jevila jako pomalá a s rizikem možného spáchání přestupku při nedodržení rychlosti.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021 – 2022

# Zdroje financování

Vlastní rozpočtované prostředky, podpora dotčených organizací (Královéhradecký kraj, SÚS KHK, Město Rychnov nad Kněžnou)

Název akce

6. Vodovod do nově zastavěných lokalit.

Popis záměru, problému

Prodloužení vedení hlavního řadu vodovodu do nově zastavěných lokalit rodinnými domy dle předložených požadavků. Obec bude zajišťovat prodloužení hlavního řádu vodovodu v místech, kde není možné vybudovat vodovodní přípojku a stavebníci z důvodu vzdáleného hlavního řadu musí budovat studny.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021-2025 dle konkrétních žádostí.

# Zdroje financování

Vlastní rozpočtované prostředky, příspěvek Vodovodního svazku Císařská studánka, jehož je Obec Synkov-Slemeno členem.

Název akce

7. Rekonstrukce veřejného osvětlení – přechod na LED osvětlení

Popis záměru, problému

Obec započala postupnou výměnu lamp veřejného osvětlení za LED osvětlení. Záměrem je modernizace spojená se zlepšením dosahu svítivosti lamp a úspora energie.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021 - 2022

# Zdroje financování

Vlastní rozpočtované prostředky, příslušné dotační programy.

### II. Občanská vybavenost a úpravy veřejných prostranství

Název akce

1. Výstavba nové budovy ZŠ a MŠ

.

Popis záměru, problému

Od r. 2020 obec pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení na novou dřevostavbu základní a mateřské školy. Nová budova by měla splňovat veškeré hygienické a další předpisy a mít odpovídající prostory pro zázemí všech součástí školy, což je ve stávající historické budově nedostatečné. Součástí je také vznik nové školní zahrady.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021-2023

# Zdroje financování

Příslušné dotační programy, vlastní prostředky, příp. úvěrové prostředky

Název akce

2. Odpadové hospodářství

Popis záměru, problému

V souvislosti se změnou zákona o odpadech a obecně vzhledem ke zvyšujícímu se tlaku na ochranu životního prostředí z hlediska využívání a likvidace komunálních odpadů změní obec Synkov-Slemeno od r. 2021 systém nakládání s komunálním odpadem. Nádoby vyvážené z domácností (směsný odpad a plasty) budou čipované. Budou změněna místa odkládání odpadů – změna sběrných hnízd a dále některé složky komunálního odpadu (objemný) budou přebírány, nikoliv shromažďovány. Cílem je co nejvíce a správně třídit a zamezit odkládání nepatřičného odpadu ve sběrných hnízdech, která jsou přímo u hlavní silnice. V rámci dalšího rozšiřování dalších služeb může být v budoucnu pořízen další velkoobjemový kontejner na shromažďování stavebního odpadu.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021-2022

# Zdroje financování

Krajský program obnovy venkova nebo jiné dotační tituly,  vlastní prostředky

Název akce

3. Salaš

Popis záměru, problému

V r. 2018 obec zakoupila budovu bývalého kravína ve Slemeně, tzv. salaše pro účely získání krytých skladovacích prostor. Obec bude i v následujícím období dále opravovat prostory budovy a upravovat její přilehlé pozemky, které budou využívány např. jako sběrné místo pro některé složky komunálního odpadu. Jelikož budova je rozsáhlá, nabízí se zde do budoucna další využití prostor, např. jako komunitní centrum.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021-2025

# Zdroje financování

Vlastní prostředky, příslušné dotační tituly

Název akce

4. Revitalizace prostoru před budovou pohostinství

Popis záměru, problému

Úprava stávající terasy a přístupových ploch s ozeleněním.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021-2025

# Zdroje financování

Vlastní rozpočtované prostředky, krajský Program obnovy venkova.

Název akce

5. Výměna autobusové zastávky v Synkově

Popis záměru, problému

Výměna poslední staré autobusové čekárny v obci. Překážkou je skutečnost, že stávající čekárna stojí na cizím pozemku a nesouhlas jeho vlastníka stále brání její výměně. Po vyřešení této situace by na tomto území stála daleko menší čekárna, která by však splňovala potřeby čekajících na autobusové spojení.

Plánované období realizace akce, harmonogram

2021-2025

# Zdroje financování

Vlastní rozpočtované prostředky.

## III. Rozvoj v oblasti kultury, sportu a společenského života

Kulturní, společenské a sportovní vyžití v obci je bohaté. V současné době v obci funguje pět spolků a organizací, které se mimo obce starají o společenský život v Synkově- Slemeně. Jsou to myslivecké sdružení Háj Synkov, ZA VENKOV, o.s., SySleŽije, z.s., ochotnický spolek Májovka a ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno.

Obecní akce doznávají neustálých změn reagujících na požadavky a návštěvnost občanů. Zůstaly pořady jako dětský karneval, pálení čarodějnic, nohejbalový turnaj a dušičková noc. Obec dále finančně zaštiťuje tradiční akci kácení máje, kde jinak program plně připravuje ochotnický divadelní spolek Májovka. V pětiletém cyklu pořádáme sraz rodáků a přátel obce. Všechny kulturní, sportovní a společenské akce jsou pořádány za plné finanční podpory pořádajícího, příp. s přispěním dárců.

V nedávno uskutečněné anketě byla uvedena přání pořádání kulturních akcí pro důchodce a vzdělávacích programů pro dospělé. Obec by ráda toto přání splnila prostřednictvím jí zřízeného výboru kulturního, sociálního a pro mládež. Tento výbor má své kompetenci obdarovávání starších občanů při životních jubileích.

V místním pohostinství byla zřízená volná wi-fi. Toto přeje  pořádání veřejných promítání.

V kapli sv. Josefa ve Slemeně jsou i nadále slouženy tradiční bohoslužby.

V roce 2012 byla v areálu multifunkčního sportoviště ve Slemeně do provozu uvedena tradiční chlebová pec, která je majetkem sdružení ZA VENKOV, o.s. Pečení v chlebové peci vytvořilo další příležitosti pro komunitní setkávání.

V roce 2015 byla dokončena naučná Ovocnářská stezka, tj. celkem devět zastavení s naučnými tabulemi a vybudováním tzv. klidové zóny vysázené mimo jiné netradičními ovocnými stromy. V obci tak vznikla první turistická atrakce.

### HODNOCENÍ MINULÉHO OBDOBÍ 2016-2020

Plán splněn (1), spíše splněn(2), spíše nesplněn(3), nesplněn(4)

Obci Synkov-Slemeno se z bodů uvedených v předchozím Programu obnovy obce podařilo realizovat následující:

Ad I.1. Řešení nakládání s odpadními vodami. R. 2018. Vyhotovena studie odtokových poměrů a odkanalizování zástavby obce Synkov-Slemeno (vlastní zdroje 25 tis. Kč). Pro další záměry je nutné vyjasnit majetkové poměry k některým zatrubením a další zprůchodnit, resp. zjistit jejich stav a průchodnost.  Fond pro podporu přečišťování odpadních vod z domácností bude k dispozici od r. 2021 (vlastní zdroje).

Splnění cíle: 3

Ad I.2. Prodloužení dešťové kanalizace ve slemeně. Realizováno v r. 2016 (vlastní zdroje 397,971 tis. Kč, grant KHK 300,00 tis. Kč). Kanalizace jako jediná v obci splňuje podmínky pro odvod přečištěných odpadních vod (tj. k bodu I.1.).

Splnění cíle: 1

Ad I.3. Zpevněné povrchy místních komunikací, vybudování bypasu. R. 2016 se asfaltového povrchu dočkala místní komunikace od "od mlýna" II. etapa  ve Slemeně (dotace KPOV 374,5 tis. Kč, vlastní zdroje 913,475 tis. Kč) a v r. 2019 záhumenní cesta v Synkově  (dotace KPOV 2250,00 tis. Kč, dotace MMR 2630,00 tis. Kč, vlastní zdroje 76,247 tis. Kč). Zrealizována byla velká část obnovy povrchu místních komunikací v rámci plánu společných zařízení dle schválených pozemkových úprav, celkem byly od Pozemkového úřadu převedeny cesty s novým asfaltovým povrchem za 11006,041 tis. Kč. K dispozici jsou od r. 2019 projektové dokumentace na bypas (propojku obecní komunikací mezi Synkovem a Slemenem) a na cestu kolem dvora Jedlina (235,95 tis. Kč z vlastních zdrojů). V období 2016-2020 obec opravila další cesty celkem za 783,422 tis. Kč, přičemž asfaltový povrch získala v r. 2019 komunikace ke hřiště ve Slemeně, vše z vlastních zdrojů. Pasport místních komunikací má obec Synkov-Slemeno zpracovaný od r. 2018 (15,062 tis. Kč z vlastních zdrojů).

Splnění cíle: 1

Ad I.4. Chodníky. R. 2018 vybudován chodník – přístupová cesta ke škole ve Slemeně (dotace IROP 982,085 tis. Kč, vlastní zdroje 99,227 tis. Kč).

Splnění cíle: 3

Ad I.5. Úsekový radar. V r. 2018 byla provedena studie dopravní intenzity v obci Synkov-Slemeno (za 20,928 tis. Kč), jejíž výsledky sloužily pro jednání s Městem Rychnov nad Kněžnou, aby s Obcí Synkov-Slemeno uzavřeli veřejnoprávní smlouvu na zpracování agendy přestupků vzešlých z měření úsekového radaru . Jednání jsou zatím neúspěšná.

Splnění cíle: 4

Ad I.6. Vodovod do nově zastavěných lokalit.

Splnění cíle: 4

Ad I.7. Změna veřejné osvětlení na LED lampy. R. 2017-2018 realizována výměna sloupů a výměna lamp na LED osvětlení k vlakovým zastávkám v Synkově a ve Slemeně (109,788 tis. Kč z vlastních zdrojů). Pasport veřejného osvětlení je k dispozici od r. 2018 ( 8,231 tis. Kč z vlastních zdrojů).

Splnění cíle: 3

Ad II.1. R. 2016 rekonstrukce WC v mateřské škole (532,4 tis. Kč z vlastních zdrojů).

Splnění cíle: 1

Ad II.2. a II.3. Zateplení budovy školy a půdní vestavba pro ŠD. Obě akce se plánovaly pro energetickou úsporu a rozšíření prostor školy. V r. 2018 byla vyhotovena studie rekonstrukce stávající budovy školy, rozdělená na III. etapy realizace (56,16 tis. Kč z vlastních zdrojů). Po mnoha dalších jednáních bylo od rekonstrukce stávající budovy školy upuštěno a zastupitelstvo obce se v r. 2020 vydalo za cílem výstavby nové budovy školy (studie 90,75 tis. Kč, projekt. dokumentace teprve ve fázi vyhotovování, vše hrazeno z vlastních zdrojů).

Splnění cíle: 4

Ad II. 4.  Výměna oken na veřejných budovách. V roce 2019 byly vyměněna okna a dveře v pohostinství v Synkově (200,662 tis. Kč vlastní zdroje) a 2 zbývající okna na obecním úřadě (v rámci akce rekonstrukce prostor OÚ celkem 467,984 tis. Kč, z vlastních zdrojů)

Splnění cíle: 1

Ad II. 5. Revitalizace prostoru před pohostinstvím v Synkově.

Splnění cíle: 4

Ad II. 6. Výměna autobusové zastávky v Synkově.

Splnění cíle: 4

Ad II.7. Poškozené parkoviště před obecním úřadem bylo opraveno v r. 2016 (55 tis. Kč vlastní zdroje). V r. 2020 pokračovala úprava prostoru úpravou stání pro kola (25,59 tis. Kč vlastní zdroje).

Splnění cíle: 1

Navíc mimo schválené Program obnovy obce se v období 2016- 2020 podařilo uskutečnit tyto akce:

Rok 2016 – odvodnění MP10 (vlastní zdroje), realizované stavby odvodňovacích příkopů v rámci plánu společných zařízení po provedených pozemkových úpravách převedené od Pozemkového úřadu (bezúplatný převod)

Rok 2017 – obnova kaple na Ovocné stezce (vlastní zdroje), změna č. 1 ÚPO (refinancováno Městem Rychnov nad Kněžnou), rekonstrukce opěrné zdi ve Slemeně (vlastní zdroje), kompostéry do jednotlivých domácností (spoluúčast Mikroregionu Rychnovsko)

Rok 2018 – rekonstrukce WC základní školy (vlastní zdroje), nákup budovy salaše a přidruženého pozemku (vlastní zdroje)

Rok 2019 – výstavba dětského hřiště v Synkově (dar ŠKODA AUTO), výměna oken a vstupních dveří v obecní bytovce (vlastní zdroje), nákup služebního vozu (vlastní zdroje), výměna povrchu multifunkčního sportoviště ve Slemeně (vlastní zdroje + dar ŠKODA AUTO).

Rok 2020 – nákup nádob na tříděný odpad a kovy (vlastní zdroje, dotace Mikroregionu Rychnovsko).

Vysvětlivky – zkratky:

KHK – Královéhradecký kraj

KPOV – Krajský program obnovy venkova

IROP-  Integrovaný regionální operační program

MP – meliorační příkop

ÚPO – územní plán obce